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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВАСИЛЬЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11 февраля 2013г.                                                                            №  11
О подготовке и проведении пропуска паводковых вод в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка: 

1. Утвердить  мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка в 2013г.» (Приложение №1).
2. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности подготовить до 01.03.2013г. все аварийно-спасательные службы (материально и технически) к пропуску паводковых вод.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения

Васильевка                                    





     Ю.А. Писарцев
Приложение №1 к распоряжению

администрации сельского поселения

Васильевка  № 11 от 11.02.2013г.

Мероприятия
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, в случае подтопления провести промывку и хлорирование
	По мере необходимости
	Миронов А.П.

	2
	Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмосток жилых и общественных зданий, ГРП.
	По мере необходимости
	Владельцы собственности

	3
	Определить возможные места подтопления населенных пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий, связанных с паводком
	10.03.2011г.
	Зам. главы администрации 

Хальзов А.В. 

	4
	Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий
	10.03.2011г.
	Владельцы собственности

	5
	Отрегулировать регулирующим устройством проток воды через дренажную трубу под трассой Тольятти-Димитровград
	01.03.2013г.-01.05.2013г.
	Зам. главы администрации 

Хальзов А.В.


