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Российская Федерация                                                                                                                                               

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 27 ноября 2019 года                                                                                  № 79
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2033 годы»

В соответствии с  пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения Васильевка муниципального     района Ставропольский  Самарской области, 
Администрация    сельского     поселения    Васильевка     муниципального     района Ставропольский  Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2033 годы».
2.  Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в результате принятия настоящего постановления, осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения и других источников, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Васильевские новости» и  на официальном сайте поселения сельского поселения Васильевка http://vasilevka.stavrsp.ru
. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Васильевка                                                    
муниципального района Ставропольский 

Самарской области 







Ю.А. Писарцев
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области  
От 27 ноября 2019 г. № 79
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2033 ГОДЫ
Введение
Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития, не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения Васильевка отвечает потребностям  проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области
 на 2019 – 2033 годы».

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1.1. Наименование
программы                                            
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области 

	1.2. Основание для
разработки Программы

	п. 4.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав сельского поселения Васильевка муниципального   района Ставропольский Самарской   области, Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план  сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской  области.

	1.3. Наименование
заказчика и разработчика
Программы, их
местонахождение
	Администрация сельского поселения Васильевка муниципального   района Ставропольский Самарской области. Адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Васильевка, ул. Коллективная, д. 54А.

	1.4. Цель Программы
	Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения

	1.5. Сроки реализации
Программы
	2019-2033 гг.

	1.6. Исполнители
Программы
	Администрация сельского поселения Васильевка;

организации, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка,

организации, поставляющие коммунальные услуги населению сельского поселения Васильевка,

организации, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения Васильевка,

население сельского поселения Васильевка.

	1.7. Объёмы и источники
Финансирования Программы
	Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета сельского поселения и других источников, в пределах общего объема бюджетных ассигнований.

	1.8. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
	Строительство и реконструкция объектов местного значения.

	1.9. Ожидаемые
результаты реализации
Комплексной
Программы

	1.  Технологические результаты:

-  повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

-  снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

2.  Коммерческий результат:

-  повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.  Бюджетный результат:

-  развитие предприятий на территории приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.  Социальный результат:

- повышение качества коммунальных услуг –удовлетворенность населения.

- создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений и организаций Васильевка.

	1.10. Организация
контроля за исполнением
Программы
	Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация сельского поселения Васильевка


  2. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
НА 2019-2033 ГОДЫ
2.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Васильевка, описание проблемы
Муниципальное образование сельское поселение Васильевка Самарской области (далее по тексту – сельское поселение Васильевка) входит в состав муниципального образования «муниципальный район Ставропольский Самарской области».

Административным центром сельского поселения Васильевка является село Васильевка, расположенное в пяти километрах к северо-востоку от города Тольятти.

На территории сельского поселения Васильевка расположены 3 населенных пункта: село Васильевка, село Зеленовка, поселок Рассвет. Территория сельского поселения составляет 31930,4га, территория земель населенных пунктов сотсавляет7645 га.
На территории сельского поселения Васильевка пользователями энергоресурсов (электричество, тепло, вода холодная и горячая, газ) являются:

– 85 хозяйствующих субъектов. 
На территории сельского поселения Васильевка осуществляют деятельность организации сельскохозяйственной отрасли и ООО Васильевское, ЗАО «Агрофирма им. Ленина», организации социальной сферы - 2 общеобразовательных, 3 медицинских учреждения, входящих в состав МУЗ «ЦРБ» (амбулатория в селе Васильевка, фельдшерско-акушерский пункт в с. Зеленовка и в п. Рассвет), дом культуры в с. Васильевка, 1 сельская библиотека в с. Васильевка.
 – население, проживающее в муниципальном и частном жилом секторе. Численность постоянного населения сельского поселения Васильевка на 01.01.2019 составляет 5084 человека.

Жилищный фонд сельского поселения Васильевка по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 118,42 тыс.кв.м., из них жилищный фонд поселения – 3,6 тыс.кв.м., это 7 многоквартирных дома в селе Васильевка.

Жилищно-коммунальные услуги в населённых пунктах поселения на договорных началах оказывают:

1)        ООО «СтавропольРесурсСервис» (водоснабжение, теплоснабжение),

2)
      Региональный оператор «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»  (вывоз ТБО).
3) 
      ООО «СВГК» филиал «Тольяттигаз» (газоснабжение).
4)        ОАО «МРСК Волги Самарские распределительные сети» филиал в Тольятти (электроснабжение).
    На территории сельского поселения Васильевка работают 2 газовые (село Васильевка) котельные.

На территории сельского поселения Васильевка существует водозаборный узел, артезианские скважины (обслуживающая организация ООО «СтавропольРесурсСервис»), водопроводные сети.

Техническое состояние тепловых, водопроводных сетей, в том числе во внутридомовом 
оборудовании,  изношенность на некоторые из них до 65 процентов, предполагает большие неучтённые потери энергетических и водных ресурсов и сверхнормативное их расходование. 
 
Для решения данной проблемы необходимо заменить изношенные сети и оснастить общедомовыми приборами учета жилищный фонд поселения. При замене водоводов использовать современные материалы, в частности трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), так как данный материал прост при монтаже, долговечен, срок службы до 50 лет. 
Использование современных материалов необходимо также при строительстве нового водопровода.

3. Перспективы развития сельского поселения Васильевка и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Комплексной программой социально-экономического развития сельского поселения Васильевка на 2019-2033 годы прогнозируется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками в населённых пунктах и в зонах коттеджной застройки площадью 40,9 тыс.кв.м.

Жилая застройка в селе Васильевка, а также общая динамика жилой застройки сельского поселения Васильевка требуют подведения сетей электро-газоснабжения, обеспечения водой, подъездными путями. 

В целях повышения качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг на территории поселения необходимо проведение реконструкции сетей водоснабжения, электро и газоснабжения.
4. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:

Строительство (реконструкция) и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «сельское поселение Васильевка Самарской области».
Основными задачами Программы являются:

- обеспечение коммунальными ресурсами потребностей жилищного и промышленного строительства;

- обеспечение качества производимых организациями коммунального комплекса для потребителей товаров (оказываемых услуг).
5. Сроки реализации Программы
В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» действие Программы рассчитано на 11 лет с 2019 по 2033 годы.
6. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»в Программе установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры поселения.
6.1. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод 
	село Васильевка, площадка № 1
	строительство
	
	2,6
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	2.
	Газопровод 
	село Зеленовка, в том числе:
	строительство
	
	
	
	

	
	
	ул. Южная
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	0,35
	
	

	3.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Васильевка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	производительность до 180 куб.м/час 2 шт.
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	4.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Зеленовка, площадка № 3
	строительство
	2033
	
	производительность до 160 куб.м/час 1 шт
	


6.2. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода


	село Васильевка на площадке
	строительство
	2030г.
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	площадка № 1
	
	
	1,55
	-
	

	2. 
	Сети водопровода
	Поселок Рассвет

на площадке № 2
	строительство
	2030г.
	39,11
	
	

	3.
	Водозабор
	На севере площадки №2
	строительство
	2030г.
	2 арт. Скважины 
	2хQ=200м3/сут
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	На северо-западе площадки №2
	строительство
	2030г.
	2 арт. Скважины 
	2хQ=200м3/сут
	

	4.
	Сети водопровода


	село Зеленовка

на площадке №3
	строительство
	2030г.
	1,6
	-
	-//-


6.3. Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные сети
	Поселок Рассвет
	строительство
	2030г.
	
	
	В соответствии с СП 18.13330.2011

	
	
	площадка №  2
	
	
	35,9
	
	

	
	
	южнее площадке №2
	
	
	5,0
	
	

	2.
	Канализационная насосная станция
	 площадка № 2 
	строительство
	2030г.
	
	Q=300м3/сут
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м

	3.
	Канализационная насосная станция
	площадка № 2
	строительство
	2030г.
	
	Q=400м3/сут
	

	4.
	Канализационная насосная станция
	Юго-западнее площадки №2
	строительство
	2030г.
	
	Q=600м3/сут
	


7.  Ожидаемые социально-экономические результаты
Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации настоящей Программы являются:

1)        повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг;

2)        улучшение качества водоснабжения населения за счёт строительства нового водопровода в новом массиве и реконструкции существующих водопроводных сетей;

3)        замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с новой энергоэффективной теплоизоляцией позволит снизить потери в тепловых сетях и обеспечить качественное предоставление услуги теплоснабжения;

4)       создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений и организаций.

8. Организация контроля за выполнением Программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляется аппаратом администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 
В конце первого квартала наступившего года, Собрание представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области заслушивает отчёт главы поселения о выполненных работах, характеристики текущего состояния, анализ проблем и их обоснованное  решение, о реализации запланированных мероприятиях и выполненных мероприятиях Программы.

В пределах своей компетенции, Собрание представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области имеет право вносить коррективы в Программу, обращаясь с ходатайством о включении мероприятий в Программу в плановый период последующих лет.
