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Приложение №1 к Постановлению
главы сельского поселения
Васильевка  
От 09.01.2014г. №09

Мероприятия
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области в 2014году


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, в случае подтопления провести промывку и хлорирование
	По мере необходимости
	И.о. мастера «Ставрополь Ресурс Сервис»
Мазов В.П. (по согласованию)

	2
	Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмосток жилых и общественных зданий, ГРП.
	По мере необходимости
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	3
	Определить возможные места подтопления населенных пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий, связанных с паводком
	10.03.2014г.
	Зам. главы администрации 
Хальзов А.В. 

	4
	Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий
	10.03.2014г.
	Владельцы собственности

	5
	Отрегулировать регулирующим устройством проток воды через дренажную трубу под трассой Тольятти-Димитровград в с. Васильевка
	01.03.2014г.-01.05.2014г.
	Зам. главы администрации 
Хальзов А.В.
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AIMUHHUCTPAIMA CEJIbCKOI'O IIOCEJIEHUSI BACHJIbEBKA
MYHHUIMITAJIBHOT'O PAMOHA CTABPOIIOJIbCKUIA
CAMAPCKOHU OBJIACTH

MMOCTAHOBJIEHUE
Ot 09 ssuBaps 2014r. Ne 09

«0 moaroToBKe M MPOBEICHHH NMPOITYCKA NAaBOAKOBBIX BoJ B 2014 rogy B cesibcKoM
nocejeHnn BacuibeBka»

B coorBerctBum ¢ ®enepanbHbM 3aKoHOM «O 3alMTe HACENCHMS U TEPPHTOPHIl OT
Ype3BBIYAMHBIX CHTYallMil IMPHUPOIHOTO M TEXHOT€HHOro xapakrepa» oT 21.12.1994 Ne 68 or
06.10.2003 Ne 131-@3 «OO6 oOmMX INpPHHIHIAX OPraHM3alMd MECTHOTO CaMOYIpPAaBJICHHS B
Poccuiickoit ®enepanum», U B IEISX MPEIOTBPALIEHHs U COKPAIEHUs] BO3MOXKHOTO yIepba ot
BECEHHEr0 NaBo/IKa

[TOCTAHOBJIAIO:

1. VIBepIuTh MEpONPHATHS IO MOATOTOBKE W IPOIYCKY NABOAKOBBIX BOJ HAa TEPPUTOPHH
cenbekoro nocenenust BacuiseBka B 2014r.» (Ipunoxenue Nel).

2. IpeutoXKUTh PYKOBOIMTENSIM INPEANPUSTHH, OpraHM3alui, ydpexIeHHil Bcex (Hopm
cobcrBenHocTH  moAroToBHTH 10 01.03.2013r. Bce aBapumifHO-cracaTeNbHBIE — CITYIKOBI
(MaTepHaIbHO ¥ TEXHHYECKH) K IPOITYCKY MTABOJIKOBBIX BOJI.

3. KoHTpOJIb 33 HCIIOJTHEHHEM JJAHHOTO PAacIIOPSDKEHHUSI OCTABJISIO 3a COOOH.
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T';1aBa cenbekoro mocesneHus BachiibeBy 10.A. ITucapres




