Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВАСИЛЬЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2014г.                                                                                          № 54

«О подготовке и проведении пропуска паводковых вод в 2015 году в сельском поселении Васильевка»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68 от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации »  , и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка в 2015г.» (Приложение №1).

- Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности принять меры по обеспечению работ по пропуску паводковых вод.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Васильевка                                    	Ю.А. Писарцев

Приложение №1

к Постановлению

главы сельского поселения

Васильевка  № 54 от 17.10.2014г.

Мероприятия

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области в 2015году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, в случае подтопления провести промывку и хлорирование | По мере необходимости | мастер «Ставрополь Ресурс Сервис» СеменовскийА.А. (по согласованию) |
| 2 | Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмосток жилых и общественных зданий, ГРП. | По мере необходимости | Владельцы собственности (по согласованию) |
| 3 | Определить возможные места подтопления населенных пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий, связанных с паводком | 10.03.2015г. | Зам. главы администрации Хальзов А.В. |
| 4 | Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий | 10.03.2015г. | Владельцы собственности |
| 5 | Отрегулировать регулирующим устройством проток воды через дренажную трубу под трассой Тольятти-Димитровград в с. Васильевка | 01.03.2015г.-01.05.2015г. | Зам. главы администрации Хальзов А.В. |