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Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2018 г.                                                                                                                   №09

О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории
 сельского поселения Васильевка в 2018 году.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка постановляю:
1. Создать  постоянно действующую противопаводковую комиссию в составе:
        Председатель комиссии:
Громыкин Д.В., И.о.главы администрации; 
        Заместитель председателя комиссии:
Никифорова А.И., юрист;
        Члены комиссии:
 Семеновский А.А., мастер участка МП «СРС» (по согласованию);
 Михалкина О.А., делопроизводитель;    
 Сухова С.А., главный специалист-бухгалтер.

2.	Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка в 2018 г. (Приложение № 1)
3. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и учреждений  сельского поселения Васильевка принять срочные меры по очистке крыш от снега и наледи,  отводу  талых вод от зданий, сооружений, зерноскладов, складов, удобрений, складов ГСМ, ферм и других территорий сельского поселения Васильевка.
4. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, имеющим земельные участки, находящиеся в зоне возможного затопления, выполнить необходимые инженерные мероприятия, с целью предотвращения причинения материального ущерба при пропуске поводковых вод в 2018 году.       

5. Создать оперативную механизированную группу в состав которой ввести: трактор, автобус, самосвал, автокран, экскаватор, бульдозер, ассенизатор.
6. Финансирование последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществлять из резервных фондов.
7. Заместителю председателя противопаводковой комиссии заключить договор с юридическим лицом на предоставление спецтехники в аренду для ликвидаций последствий ЧС.
8. Заместителю председателя противопаводковой комиссии подготовить документы для возможного заключения договора на покупку щебня для отсыпки размытых дорог в случае ЧС.
9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Васильевские новости».
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 




 И.о.Главы администрации 
 сельского поселения  Васильевка                                    		                      Д.В.Громыкин





































Приложение № 1
                                                                                          к постановлению главы администрации
сельского поселения Васильевка
от 02.03.2018 г. № 09

Мероприятия
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, в случае подтопления провести промывку и хлорирование.
	По мере необходимости
	Семеновский А.А.
мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка.
(по согласованию)

	2
	Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмосток жилых и общественных зданий, ГРП.
	По мере необходимости
	Владельцы объектов всех форм собственности.

	3
	Определить возможные места подтопления населенных пунктов.
	до 12.03.2018
	И.о. главы администрации 
Громыкин Д.В.

	4
	Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий.

	до 12.03.2018
	Владельцы объектов  всех форм собственности.

	5
	Отрегулировать регулирующим устройством проток воды через дренажную трубу под трассой Тольятти-Димитровград.
	с 12.03.2018
по 10.05.2018
	И.о. главы администрации 
Громыкин Д.В.

	6
	Провести собрание с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и разместить в общественных местах.
	до 12.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации
с.п. Васильевка.

	7
	Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль, водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.
	до 12.03.2018
	Семеновский А.А.
мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка.  
(по согласованию)

	8
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации ЧС.
	до 12.03.2018
	Семеновский А.А.
мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка. 
(по согласованию)
Администрация сельского поселения Васильевка.
(по согласованию)

	9
	Провести проверку готовности гидротехнических сооружений. Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин и гидротехнических сооружений при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев.
	19.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации
с.п. Васильевка

	10
	Организовать регулярное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах.
	март-май
2018
	Противопаводковая комиссия администрации
с.п. Васильевка

	11
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский Самарской области, о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	март-май
2018
	Противопаводковая комиссия администрации
с.п. Васильевка
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