Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2018 г.                                                                                                                   №09

О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории

сельского поселения Васильевка в 2018 году.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка постановляю:

- Создать  постоянно действующую противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Громыкин Д.В., И.о.главы администрации;

Заместитель председателя комиссии:

Никифорова А.И., юрист;

Члены комиссии:

Семеновский А.А., мастер участка МП «СРС» (по согласованию);

Михалкина О.А., делопроизводитель;

Сухова С.А., главный специалист-бухгалтер.

2.	Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка в 2018 г. (Приложение № 1)

3. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и учреждений  сельского поселения Васильевка принять срочные меры по очистке крыш от снега и наледи,  отводу  талых вод от зданий, сооружений, зерноскладов, складов, удобрений, складов ГСМ, ферм и других территорий сельского поселения Васильевка.

4. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, имеющим земельные участки, находящиеся в зоне возможного затопления, выполнить необходимые инженерные мероприятия, с целью предотвращения причинения материального ущерба при пропуске поводковых вод в 2018 году.

5. Создать оперативную механизированную группу в состав которой ввести: трактор, автобус, самосвал, автокран, экскаватор, бульдозер, ассенизатор.

6. Финансирование последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществлять из резервных фондов.

7. Заместителю председателя противопаводковой комиссии заключить договор с юридическим лицом на предоставление спецтехники в аренду для ликвидаций последствий ЧС.

8. Заместителю председателя противопаводковой комиссии подготовить документы для возможного заключения договора на покупку щебня для отсыпки размытых дорог в случае ЧС.

9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Васильевские новости».

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

сельского поселения  Васильевка                                    		                      Д.В.Громыкин

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Васильевка

от 02.03.2018 г. № 09

Мероприятия

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, в случае подтопления провести промывку и хлорирование. | По мере необходимости | Семеновский А.А. мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка. (по согласованию) |
| 2 | Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмосток жилых и общественных зданий, ГРП. | По мере необходимости | Владельцы объектов всех форм собственности. |
| 3 | Определить возможные места подтопления населенных пунктов. | до 12.03.2018 | И.о. главы администрации Громыкин Д.В. |
| 4 | Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий. | до 12.03.2018 | Владельцы объектов всех форм собственности. |
| 5 | Отрегулировать регулирующим устройством проток воды через дренажную трубу под трассой Тольятти-Димитровград. | с 12.03.2018 по 10.05.2018 | И.о. главы администрации Громыкин Д.В. |
| 6 | Провести собрание с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и разместить в общественных местах. | до 12.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации с.п. Васильевка. |
| 7 | Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль, водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора. | до 12.03.2018 | Семеновский А.А. мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка. (по согласованию) |
| 8 | Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации ЧС. | до 12.03.2018 | Семеновский А.А. мастер участка МП «СРС» с.п. Васильевка. (по согласованию) Администрация сельского поселения Васильевка. (по согласованию) |
| 9 | Провести проверку готовности гидротехнических сооружений. Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин и гидротехнических сооружений при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев. | 19.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации с.п. Васильевка |
| 10 | Организовать регулярное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах. | март-май 2018 | Противопаводковая комиссия администрации с.п. Васильевка |
| 11 | Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский Самарской области, о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | март-май 2018 | Противопаводковая комиссия администрации с.п. Васильевка |